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第一卷

第一章 招标公告

1. 招标条件

     本招标项目 广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目 已由 广州市天河区行政审批局 以 2601-440100-04-05-109346 批准备案，项目业主为 广州市净水有限公司 ，建设资金来自 企业自筹资金 ，项目出资比例为 100% ，招标人为 广州市净水有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计采购施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目 
2.2 工程建设地点：广州市天河区、白云区、荔湾区、黄埔区、海珠区。

2.3 工程建设规模：
广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目是对广州市净水有限公司下辖猎德净水厂、大坦沙净水厂、沥滘净水厂、西朗净水厂、大沙地净水厂、均禾净水厂、石井净水厂、龙归净水厂、京溪净水厂、竹料净水厂等10座净水厂共计约1000套设备进行超龄设备进行更新改造工作。本次招标内容以EPC模式发包，涉及各厂区污水处理系统全流程工艺段的超龄设备更新，分别为预处理工艺段、生化工艺段、二沉池工艺段及高低压电房等。

主要工作为对本次招标范围内所有设备（含整机、软件，如PLC程序、触摸屏程序、上位机监控系统等软件）及其附件、电线电缆、线管及辅材的设计（含二次深化设计）、采购及系统集成、测试、试验、运输（至各子项目指定地点）、保管、保险、装卸、安装（含安全防护、文明施工、有限空间作业措施）、设备系统接线、集成（含二次设计）、临排临电等生产保障措施、设备的软硬件调试（含高低压电气设备的送电和相关准备工作）和试生产、验收、人员技术培训、设备考察、相关技术资料的出具和存档、与其他工程的配合等各项工作。最终目标为确保设备设施更新后的运行功能和相关控制要求的良好实现以及系统的安全可靠稳定地长期运行。
2.4 最高投标限价（招标控制价）： 159057241.81元。

2.5 计划工期：总日历天数 600 天。

2.6 招标范围：包设计[包括但不限于本工程的施工图设计、施工图预算编制、现场服务、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图编制、施工及验收过程的配合等]、包采购、包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包机械、包安装、包临时设施、包临水临电敷设、包结构鉴定、包保产措施、包调试与测试、包工程验收通过、包移交、包结算、包组织实施工作和资料整理、包竣工资料收集整理、包保修、包保险等]、包控制投资、包报批、包合同实施过程中不可预见费用、包余泥渣土运输、处置及消纳费、包人工及材料的价格浮动或其他因素调整或浮动、包市场风险、包工程成品保护及产品保管等完成承包范围内所有工作及手续等。
（具体内容详见《发包人要求》及合同）
2.7 标段划分： 1 个标段。

2.8 前期服务机构（可行性研究报告和初步设计编制单位）：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司。
注：项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人（如为联合体，指联合体各方）是法人或其他组织，按国家法律经营。

3.2 投标人同时具备承接本工程所需的以下资质条件：

3.2.1工程设计资质：投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质，或市政行业甲级设计资质；或市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质，或市政行业（排水工程）专业甲级资质。（如为联合体，由联合体设计成员单位提供）

注：投标人设计资质按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市[2007]86号）等相关文件执行。香港、澳门企业参加投标的，须已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目招标文件要求。[香港、澳门企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定]。

3.2.2施工资质：投标人具有承接本工程所需的市政公用工程一级（或以上）施工总承包资质。（联合体则由施工成员单位提供）

注：（1）资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)、《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知（粤建许函〔2024〕124号）的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

3.3 投标人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（联合体则由施工成员单位提供）。
3.4 类似项目业绩要求：投标人（如为联合体，指联合体主办方）自2021年1月1日（近5年）至今完成过质量合格的类似工程业绩。
注：（1）类似业绩是指造价规模5000万元或以上的给水工程或排水工程施工或工程总承包项目（含设备设施更新改造）。

（2）业绩种类包含：施工总承包、工程总承包（含设计施工总承包或勘察设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包）等工程施工类业绩。如业绩项目含管道工程部分，造价规模须为不包含管道工程部分。
（3）施工或工程总承包业绩须同时提供：①中标通知书或免招标的相关证明；②合同关键页（不含补充合同）；③竣工验收报告（或竣工验收证明）。上述提供的资料需体现业绩项目名称、造价规模（如总投资或建安费等经济指标）等相关信息，以上资料不能证明业绩信息的，须另提供可证明的其他资料（如含管道工程部分，证明材料须体现除管道工程部分外的造价规模），否则业绩不予评审。施工或工程总承包业绩完成时间以竣工验收时间为准。

若业绩为联合体承接的EPC工程总承包业绩，则投标人一方须是承担施工任务方，且须提供联合体协议扫描件。

（4）由总承包单位依法分包的专业工程业绩不作为业绩证明。
3.5 投标人拟派出的项目管理机构主要组成人员（工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员）：

3.5.1 工程总承包项目经理（联合体则由施工成员单位提供）：须具有市政公用工程专业一级注册建造师资格，或者具有市政公用工程专业注册监理工程师，或者具有注册公用设备工程师（给水排水）。如为香港人士，则需在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对工程总承包经理的要求。 

3.5.2 施工项目负责人（联合体则由施工成员单位提供）：

（1）投标人拟担任本工程施工项目负责人的人员须具有市政公用工程专业一级注册建造师。

（2）施工项目负责人持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

（3）如联合体投标的，应为施工成员单位的在册人员。如拟派的工程总承包项目经理的资格同时能满足本招标公告施工负责人的资格要求的，允许拟派的工程总承包项目经理同时担任本项目的施工项目负责人。
注：①项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。

若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
3.5.3 设计项目负责人（联合体则由设计成员单位提供）：具备注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级（或以上）工程师资格。

注：若拟委派的设计项目负责人为香港专业人士，则须已在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级（或以上）工程师资格的香港专业人士[香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范[2020]1号）确定]。

3.5.4 专职安全员（联合体则由施工成员单位提供）：专职安全员须具有安全生产考核合格证（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C3类)。本项目专职安全员应当不少于2人。（注：专职安全员数量不少于建质规〔2025〕3号文的规定）
3.5.5 投标登记时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）锁定施工项目负责人。投标人应承诺拟任工程总承包项目经理、施工项目负责人未被其他项目锁定，且没有在其他项目担任工程总承包项目经理或施工项目负责人，否则经招标人或招标监管部门查证属实的，投标人将不能被评标委员会或招标人确定为中标候选人。

3.5.6 投标人须保证项目管理机构主要组成人员（工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员）均为本投标单位正式职工，须提供离投标截止时间最近的至少1个月（2026年7月）在本单位缴纳的社保证明文件。

3.5.7 工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员，除工程总承包项目经理允许兼任施工项目负责人外，不能为同一人兼任其中两个或以上岗位。

3.6 关于联合体投标：本次招标（接受）联合体投标。

如投标人组成联合体，应以 施工单位 为主办方，并签订联合体工作协议。投标人拟任本工程总承包项目经理应为主办方正式员工。联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。

联合体组成单位不得超过2家（1家设计单位，1家施工单位），联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中的投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的投标将被拒绝。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.7 投标人已按规定格式签名盖章《投标人声明》（格式见招标公告附件一）。

3.8 投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

注：《全国失信惩戒措施清单基础清单》（2026版）。

3.9 工程总承包单位不得是本招标项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。
3.10 未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（被招标人拒绝投标的名单详见本招标公告附件三）。

4. 招标文件的获取

4.1 发布招标公告的时间：2026年   月   日至2026年   月  日   时  分（北京时间，下同），凡有意参加投标者，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站下载电子招标文件。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。

4.2 本项目招标文件随招标公告一并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台发布。招标文件一经在交易平台发布，视为发出给投标人，招标文件由投标人自行在交易平台下载。

5. 投标文件的递交

5.1投标截止时间为2026年   月    日    时    分，投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。投标人完成电子投标文件上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。

5.2投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台办理网上投标登记手续；按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

5.3开标开始时间：2026年    月    日    时    分。

5.4递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.5 逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

5.6投标人应自行检查广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记中的企业基础信息扫描件（包括企业资质证书、企业营业执照、企业安全生产许可证、项目负责人相关证书、专职安全员安全生产考核合格证等），评标委员会对上述资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息为依据。投标人应及时维护其在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）信息登记的信息，确保各项信息在有效期内。如因投标单位资料缺失导致资格审查不通过，责任由投标单位自行承担。
6. 发布公告的媒介

本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）和广州国企阳光采购信息发布平台网站（http://ygcg.gzggzy.cn/）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。

7. 企业信息登记

本次招标要求投标人（如为联合体，要求联合体各方）办理网上投标登记前，须在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站完成企业信息登记，及拟担任本工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员。企业信息登记应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于企业信息登记的相关指南进行操作。

8. 投标保证金

本项目投标保证金  50 万元，投标保证金须按招标文件规定的方式在开标前完成缴纳。

9. 资格审查方式

10.1本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。

10.2资格审查结果将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站和广州国企阳光采购信息发布平台网站公示，公示时间不得少于3日，最后一天应为工作日。

10. 疑问、异议、投诉处理

10.1  关于疑问、异议、投诉的基本概念和处理程序详见《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）。

10.2  依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

10.3  在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

11.投标人和中标候选人的重大变化告知义务

投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

12. 联系方式

招标单位：广州市净水有限公司

联系人：颜工      联系电话：020-62315524

地址：广州市天河区临江大道501号

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司
联系人：梁颙        联系电话：020-38730932

地址：广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业广场B1-2栋12层
招标监督机构：广州市净水有限公司

监督电话：020-38890467
地址：广州市天河区临江大道501号

2026年      月     日
附件一：

投标人声明

广州市净水有限公司及招标监管机构：：

我方就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、我方保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我方成为本项目中标候选人，我方同意并授权招标人将我方投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）进行公开。

二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。

三、我方不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人或建设管理单位；

（5）为本招标项目的造价咨询单位；

（6）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（7）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人； 

（8）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（13）与本招标项目的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（14）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（18）被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（19）法律法规规定的其他情形。

四、我方保证本项目拟派的项目负责人没有在其他工程项目担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人；我方保证本项目拟派的施工负责人和专职安全员没有在其他在建项目中任职。

五、我方承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、我方承诺，切实落实《住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》建市〔2022〕59号、《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2017〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我方对实名制管理负总责，或遵守施工总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服从总承包企业对我方的统一管理，并对我方施工范围的实名制管理负直接责任。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我方对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。我方接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

七、与我方单位负责人为同一人或者与我方存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出的联合体各方全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。若投标人未列全符合相关条件的单位，但未列全的相关单位未参与本招标项目投标的，不视为投标人违反第八章 否决性条款汇总第四条规定的弄虚作假。）

八、我方拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。

九、如果我方使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，我方承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。

十、我方违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方愿意接受公开通报，记录不良行为，承担由此带来的法律后果。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

十一、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。
声明企业：
法定代表人签字：

工程总承包项目经理签字：

施工项目负责人签字：

施工技术负责人签字：

年   月   日

                                                       （企业公章）

注：
1.投标人的法定代表人、工程总承包项目经理、施工项目负责人和施工技术负责人应当签字。若为联合体投标，由联合体主办方的法定代表人签字；

2.联合体投标的，“声明企业”一栏需填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】，由联合体主办方按要求签字或盖章即可。
附件二：

联合体协议书（参考格式）

        （施工方单位名称、设计方单位名称）自愿组成联合体，共同参加       （项目名称）投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件，负责整个合同实施阶段的协调工作。若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （主办方单位名称）为联合体主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。联合体主办方及联合体成员单位单方签署、盖章确认的本项目投标文件及相关投标资料，均视为联合体成员单位共同编制，联合体成员单位均承认其法律效力，并共同对投标文件内容的真实性、合法性和完整性承担民事、行政、刑事责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
①        单位名称     ：作为联合体的主办方除负责本工程的      外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②        单位名称     ：主要负责本工程的       等工作，具体按合同要求。

……

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

2026年       月       日
附件三：《被本项目招标人书面拒绝投标的的企业名单》
被本项目招标人书面拒绝投标的企业名单
	 序号
	企业名称
	限制时间

	1
	广东高达建设集团有限公司
	2025年8月14日至2026年8月13日

	2
	广州运和精细化工有限公司
	2025年8月21日-2026年8月20日

	3
	广东新大建设有限公司
	2025年10月28日-2026年10月27日

	4
	福州睿鼎自动化工程有限公司
	2025年11月18日-2026年11月17日


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广州市净水有限公司
地址：广州市天河区临江大道501号
联系人：颜工
电话：020-62315524

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东粤能工程管理有限公司
地址：广州市天河区华观路明旭街1号万科智慧商业广场B1-2栋12层
联系人：梁颙
电话：020-38730932

	1.1.4
	项目名称
	广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目

	1.1.5
	建设地点
	广州市天河区、白云区、荔湾区、黄埔区、海珠区。

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合国家相关设计质量标准规定的要求。

施工要求的质量标准：符合国家、省、市施工与质量验收规范与标准，并达到合格或以上标准，一次性通过验收。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告投标人资格要求。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

☑接受，应满足下列要求：详见招标公告

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	☑不补偿

□补偿，补偿标准：

	1.9.1
	踏勘
	招标人不集中组织，由投标人自行踏勘；

时间：自招标公告发布之日起具备现场踏勘条件；

现场详细地点：广州市；

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	无

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	□不允许

☑允许，分包内容要求：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
分包金额要求：根据实际情况确定。
对分包人的资质要求：接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。

	1.12
	偏离
	☑不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标文件澄清与修改及招标答疑纪要（如有）。

	2.2
	招标答疑
	疑问提交时间：在投标截止日期18天前；
招标人答疑期限：在投标截止日期前15日。
形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交。

具体要求：按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，提问一律不得署名。

	2.3
	招标文件的澄清和修改
	招标文件的修改期限：在投标截止时间 15 天前

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	详见第七章《投标文件格式》要求。

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	本次最高投标限价为159057241.81元, 具体详见《最高投标限价公布函（招标控制价公布函）》。
投标人的投标总价超过最高投标限价或各子项报价超过对应子项限价的为无效标。非竞争费用不按招标人给定金额填报的，投标报价无效。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	本项目各部分投标报价均采用同一投标下浮率，否则按无效标处理。投标下浮率以百分比计算，精确到小数点后2位自行报价。

	3.2.6
	成本警示价
	本项目成本警示价137863409.46元。

若投标人的投标报价低于成本警示价的，投标人还须提供详细的施工组织设计（或施工方案）、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。（由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。若评标委员认为投标人所提交的资料不足以判定其是否低于企业成本的，应要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应否决其投标。）

	3.3.1
	投标有效期
	120日历天（从投标截止之日计起）

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标人可按以下形式递交投标保证金：

投标保证金的金额：50万元人民币。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

投标保证金可采用现金、支票、投标保函（纸质版）或电子保函、投标保证保险等的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

1、如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）代收。具体操作要求详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）有关指引，递交事宜请自行咨询广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心），到账情况以开标时广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）数据库查询的信息为准。

收款单位：广州交易集团有限公司，开户银行：中国工商银行广州太阳广场支行，银行账号：3602085719205864674； 

如采用非电子形式的银行投标保函、投标保证保险等形式提交投标保证金的，投标保函或投标保证保险需开具给招标人（保险受益人须为招标人），在投标截止时间前单独密封递交至开标室（递交投标文件备用光盘时间、地点一致），密封袋上应写明“[工程名称]投标保证金凭证原件”，投标人应同时在投标文件中提交投标保函或投标保证保险等的扫描件并加盖投标人印章。

本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子保函操作指引（http://ggzy.gz.gov.cn/fwznxtbzczsc/699986.jhtml）。

对于未能按要求缴纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

□不要求否要求投标人递交投标保证金
联合体投标的，其投标保证金由主办方递交。

	3.5.2
	近年完成的类似项目
	详见公告要求。

	3.5.4
	项目管理机构主要组成人员
	详见公告要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件格式规定需个人签字的，应签字或签章后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

联合体投标的，除投标文件中的联合体协议书需联合体各方盖章、签字外，投标文件其他内容中的“投标人”、“声明企业”应填写联合体各方的单位全称，但由主办方盖章、签字即可。（公章与电子公章具有相同法律效力）

	4.2.1
	投标截止时间
	投标截止时间：2026年   月   日   时（北京时间）

投标人应在投标截止时间前通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。

	4.2
	是否退还投标文件
	☑否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间

2、开标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）    开标室（在电子招标投标交易平台进行网上开标）。

3、递交投标文件备用光盘时间：2026年____月____日____时____分至2026年____月____日____时____分；递交地点：____。(建议安排在投标文件截止时间前 15 分钟至投标文件截止时间）

4、提交投标文件光盘备用

投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。

5、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，投标人选择参加在线开标的，具体按照交易平台相关指南进行操作。

6、上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告或招标答疑纪要的相关信息。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标专家确定方式：由招标人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否，推荐的中标候选人数：3名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示媒介：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平台网站
公示期限：不少于3日（最后一天应为工作日）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：详见合同条款

履约担保的金额：合同签订后10日内按照合同暂定总价的10%提交履约担保。

	9
	需要补充的其他内容
	9.1 发出中标通知书前，中标人应未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准，否则招标人将取消其中标资格。

9.2 若供应商发生不履约行为情形的，供应商自愿接受招标人按《广州市净水有限公司经营建设项目参建企业不履约评价管理办法(试行)》处理，具体处理标准详见合同附件。

9.3本项目采购过程中，中标通知书发出前，供应商被招标人作出限制参与采购活动处罚的，视为不符合成交人条件，招标人有权按照评审委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他成交候选人递补，或重新采购。

	10
	电子招标投标
	☑是，具体要求：按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

	11
	其他
	1、招标人有权根据实际情况对本工程建设内容进行调整，工程的建设规模和投资估算以经审批的相关文件为准。招标人减少的项目无论有无替代，招标人都不予补偿。

2、交易服务费由中标单位缴纳。


投标须知修改表

本投标须知使用SWZB2024-07招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
条款号：3.1.1                                  修改类型：修改

原文：3.1.1 投标文件应包括下列内容（招标人可根据招标项目实际需求调整，参照《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）第二十九条规定）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）设计标部分；

（7）施工标部分（投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施）；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。
现文：3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）联合体协议书

（4）投标保证金 

（5）资格审查资料

（6）资信业绩资料

（7）设计标部分
（8）施工标部分

（9）价格清单

（10）其他资料
条款号：3.5                                    修改类型：修改

原文：3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等。

3.5.2  “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 投标人拟派出的项目管理机构主要组成人员（工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员），具体要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人声明。

3.5.6 投标人未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加① 财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（注：财政投资项目选择此项）或② 建设工程投标的（注：非财政投资项目选择此项），具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
现文：3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等。
3.5.2 “近年完成的类似项目情况表” 需提供①中标通知书或免招标的相关证明；②合同关键页（不含补充合同）；③竣工验收报告（或竣工验收证明）。上述提供的资料需体现业绩项目名称、规模（如总投资或建安费等经济指标）等相关信息，以上资料不能证明业绩信息的，须另提供可证明的其他资料，否则业绩不予评审。施工或工程总承包业绩完成时间以竣工验收时间为准。若业绩为联合体承接的EPC工程总承包业绩，则投标人一方须是承担施工任务方，且须提供联合体协议扫描件。
3.5.3 投标人拟派出的项目管理机构主要组成人员（工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员），具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人声明。

3.5.5 投标人（如为联合体，要求联合体各方）未被列入“在一定期限内依法取消参加依法必须进行招标的项目的投标资格”，具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。（提供查询结果网页截图，并加盖公章。）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 满足招标文件第三章评标办法（综合评估法）2.1.1资格评审标准要求的其他资料。

条款号：3.7.4                               修改类型：修改

原文：联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。

现文：联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由授权代表签字的电子投标文件需提供联合体主办方法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。
条款号：5.2                                 修改类型：修改

原文：5.2.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2.2 按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.4  开标结束。

5.2.5  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.6 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

现文：5.2.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2.2公开摇取评标基准价下浮率(下浮率取值范围在2～5%，按0.5%设定级差)。

5.2.3按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.4 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.5  开标结束。

5.2.6  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.7 开标时，本项目两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
条款号：7.1                                 修改类型：增加

现文：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
条款号：7.2                                 修改类型：修改

原文：招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

现文：7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示时间为三天（最后一天为工作日）。中标候选人公示期间，投标人对评标结果有异议的应当在公示期内提出，因异议或投诉生效导致合格中标候选人不符合中标资格的，将取消其中标候选人资格；因异议或投诉生效导致所有入围候选人均不符合招标文件要求的，应当重新组织招标。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

条款号：7.3.1                               修改类型：修改

原文：在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。
现文：在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。
条款号：7.5.1                               修改类型：修改

原文：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

现文：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

详见本项目招标公告要求。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人或建设管理单位；

（5）为本招标项目的造价咨询单位；

（6）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（7）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人； 

（8）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（9）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或建设管理单位或造价咨询单位或招标代理机构相互任职或工作的；

（13）与本招标项目的检测机构、建设、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（14）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（15）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（16）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（17）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（18）被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单；

（19）法律法规规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

    本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

注：招标人应在技术条件（工程建设标准）中明确施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求。

2.2  招标文件的答疑

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交，应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。

2.2.3  招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间 15 日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.4  招标答疑会会议纪要是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.2.5  若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

2.3  招标文件的澄清与修改

2.3.1  招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.3.2  招标文件的澄清或修改将在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目答疑纪要”专区公开发布。招标文件的澄清或修改一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布时间作为送达时间。

2.3.3  招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

2.3.4  招标文件的澄清或修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。

2.3.5  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容（招标人可根据招标项目实际需求调整，参照《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗建规字〔2023〕12号）第二十九条规定）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）设计标部分；

（7）施工标部分（投标人在编制施工组织设计或施工方案时应按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施）；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等。

3.5.2 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 投标人拟派出的项目管理机构主要组成人员（工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员），具体要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人声明。

3.5.6 投标人未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参加① 财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（注：财政投资项目选择此项）或② 建设工程投标的（注：非财政投资项目选择此项），具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”公布的“黑名单”为准。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或电子证书，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传（可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力）。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

3.7.4 联合体投标时，投标人封面及其他内容落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式为：（主）XXXX公司（成）XXXX公司】。除联合体共同投标协议需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证扫描件。

3.7.5 投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。
4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

4.1.2 未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台递交电子投标文件。

4.2.2 投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3 逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站交易平台将予以拒收。

4.2.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。
4.3.3 修改后再次递交的，按第4.2项的规定执行。
4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人按投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

5.1.2 开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

5.2 开标程序

5.2.1 在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人及其他内容。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。

5.2.2 按开标记录表规定的内容进行唱标。

5.2.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序。

5.2.4  开标结束。

5.2.5  投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.6 开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

5.3 开标异议

5.3.1 参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议 答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。

5.3.3 投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和招标人代表组成，专家从广东省综合评标评审专家库中抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）招标人或投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

7.3.1 在法规规定的时间内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中主办方的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并通过电子交易系统与中标人在线签订合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

附件一：开标记录表

开标记录表（以交易平台开标系统为准）

项目编号：

项目名称：

开标时间：     年     月     日     时     分

	序号
	投标单位名称
	投标文件递交情况
	投标文件解密情况
	投标保证金递交情况
	投标报价（元）
	工程总承包项目经理
	施工项目负责人
	设计项目负责人
	专职安全员
	备注
	投标人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标最高限价（元）：
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
抽取评标基准价的下浮率记录表
项目名称：
开标地点：
	球号
	代表下浮率（%）
	摇出球号
	随机抽取的评标基准价的下浮率

	
	2
	
	

	
	2.5
	
	

	
	3
	
	

	
	3.5
	
	

	
	4
	
	

	
	4.5
	
	

	
	5
	
	


注：1、公开摇取评标基准价下浮率（下浮率取值范围在2%~5%，按0.5%设定级差）。

2、采用线上抽取方式：在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）系统的号牌列表中(0.020、0.025、0.030、0.035、0.040、0.045、0.050)，通过随机抽取方式确定下浮率。
3、采用线下抽取评标基准价下浮率的，球号根据广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）提供号球填写，如提供的球为1、2、3、4、5、6、7，则球号列按从小到大的顺序对应填写1、2、3、4、5、6、7；如提供的球号2、2.5、3、3.5、4、4.5、5，则球号列对应填写2、2.5、3、3.5、4、4.5、5。

监标人：
招标代理记录人：
招标代理唱标人:
见证人:
日期:   年  月  日
附件二：问题澄清通知

（说明：问题澄清通知采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）规定的格式）
附件三：问题的澄清

（说明：问题的澄清采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）规定的格式）
附件四：中标通知书

（注：中标通知书采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）规定的格式）
附件五：异议书及投诉书

关于**项目异议书

(参考格式)

项目名称：
异议人：
住所地：    邮编：
法定代表人：      联系电话：
异议人授权代表：    
住址：             联系电话：
一、提起异议事项的基本事实：
二、相关请求及主张：
附件：1.提起异议的有效线索和相关证明材料

2. 异议人与项目有利害关系的其他证明材料

3. 法定代表人证明书
4. 授权委托书原件
5. 被授权人身份证复印件
  此致
（采购人）
异议人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
                                        年    月   日
说明：
1.异议提起人是法人的，异议书应当由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书应当由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。


关于**项目投诉书

(参考格式)

项目名称：
投诉人：
住所地：         邮编：
法定代表人：      联系电话：
投诉人授权代表：    性别：
住址：            联系电话：
被投诉人：
通讯地址（如有）：
提起投诉事项的基本事实：
相关请求及主张：
有效线索和相关证明材料（包括主要证据）：
投诉人与提起项目有利害关系的证明材料（见说明）：
投诉人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字）
                                     年    月   日
说明：
1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2. 投诉人可以自己直接提交投诉书，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当将授权委托书连同投诉书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
3.为证明与投诉项目有利害关系，投标人以外的其他投诉人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与投诉项目有利害关系的其他证明文件。

附件六：

评标委员会成员回避义务及法律责任

（供评标前向评标委员会宣读）

一、评标委员会成员回避义务

依据《中华人民共和国招标投标法》三十七条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十六条、《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展和改革委员会令第26号）第九条、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法的通知》（粤府办〔2020〕1号）第二十条规定，与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换；评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。“利害关系”通常是指：

1.在3年内曾在参加该招标项目的投标单位中任职（包括一般职务）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。其他可能影响公正评标的情形主要有:投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员；评标委员会成员任职单位与投标人单位为同一法定代表人；评标委员会成员持有某投标单位股份（如：评标专家3年内工作单位与项目业主、代建单位、代理机构、项目前期工作单位、投标人的单位相同）。

2.招标项目的招标人或从招标代理机构、投标人单位、项目前期工作单位等退休或离职未满3年的人员。

3.投标人或投标人主要负责人的近亲属。

4.项目主管部门或者行政监督部门的人员。

5.与本评标委员会其他成员有亲属关系。

6.担任现职国家公务员。

7.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.接收过任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、QQ、微信等。

9.私下接触本项目投标人。

10.收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

11.法律法规规定的其他回避的情形。
二、配合招标人核实评标专家回避工作
如招标人认为须核实评标专家应回避未回避工作，评标专家应配合向招标人提供包含本人姓名及社保缴纳单位的近三年社保信息。
三、法律责任

依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十一条、《评标专家和评标专家库管理办法》（国家发展和改革委员会令第26号）第二十九条、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省综合评标评审专家和评标评审专家库管理办法的通知》（粤府办〔2020〕1号）第三十三条、《广东省政务服务和数据管理局关于印发广东省综合评标评审专家库专家履职考核管理办法的通知》（粤政数〔2025〕13号）第十条等条款规定，对存在应回避未回避行为的评标专家根据该行为造成的后果进行日常考核扣分、责令改正、禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目评标、取消评标委员会成员的资格、没收收受的财物，罚款、涉嫌违纪违法犯罪的，及时移送纪检监察及司法机关处理等。
附件七：

评标委员会成员声明

   （本项目招标人名称）        ：
本人就参与                                    项目的评标工作，作出郑重声明：

一、本人严格遵守评标场所管理规定，服从评标场所现场管理。本人完全知悉并自愿在评审过程中通过电子手写签名板产生电子形式的签名，并认同由此方式产生的签名与本人手写、电子签名具有同等效力；本人使用该签名所签署的评标（审）材料及内容均为本人充分理解并符合本人真实意思表示。

二、本人承诺不存在以下关于评标专家的应回避情形：

1.3年内曾在参加该招标项目的投标单位中任职（包括一般职务）或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。其他可能影响公正评标的情形主要有:投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员;评标委员会成员任职单位与投标人单位为同一法定代表人;评标委员会成员持有某投标单位股份（如：评标专家3年内工作单位与项目业主、代建单位、代理机构、项目前期工作单位、投标人的单位相同）；

2.招标项目的招标人或者招标代理机构、投标人单位、项目前期工作单位等退休或离职未满3年的人员；

3.投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

4.项目主管部门或者行政监督部门的人员；

5.与本组评标委员会其他成员有亲属关系;

6.担任现职国家公务员;

7.曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的;

8.接收到任何单位或者个人授意本人倾向或者排斥本项目特定投标人的电话、短信、QQ、微信等；

9.与招标人、招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触或者相互串通的；

10.收受本项目投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

11.法律法规规定的其他回避的情形。

本人知晓并理解《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家及广东省对发现评标专家涉嫌上述违规的处罚，包括但不限于：日常考核扣分、责令改正、禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目评标、取消评标委员会成员的资格、没收收受的财物，罚款、涉嫌违纪违法犯罪的，及时移送纪检监察及司法机关处理等。

三、本人将按照本项目招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见，不故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标，不透露本项目评标委员会成员身份，不透露对本项目投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况。在本项目评标过程中，本人不对评标委员会其他成员的独立评审施加不当影响；不接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥本项目特定投标人的要求；不对评标委员会其他成员或者其他人员发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议。

四、评标结束后，如果本项目需要复核或者存在异议的，本人理解招标人将暂缓支付评审酬劳。本人保证在招标人要求的时间内配合招标人进行复核或者异议处理工作，也保证在规定时间内配合招标监督机构依法对本项目评审情况进行的调查。如果本人存在评审错误的，本人将主动改正错误，配合招标人挽回损失。

五、如招标人认为须核实评标专家应回避未回避工作，评标专家应配合向招标人提供包含本人姓名及社保缴纳单位的三年内社保信息。

六、招标监督机构依法处理本项目投诉、信访或者举报时，经调查后确认本人存在评审错误的，本人接受招标人不支付本项目评审酬劳、将本人列入招标人评标专家回避名单等相关处理措施，本人也接受本项目招标监督机构依法对本人进行的处理。

如果本人违反上述声明内容，造成的后果由本人自行承担。

                              承诺人：（签名）
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	工程总承包项目经理 
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	专职安全员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	投标人声明签字盖章
	投标人声明有法定代表人、工程总承包项目经理、施工项目负责人、施工技术负责签字或签章及加盖单位公章（签字和盖章要求见《投标人须知前附表》第3.7.3项）

	
	
	未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的
	失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。（提供查询结果网页截图，并加盖公章。）
未在以往工程中因不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。（被招标人拒绝投标的名单详见本招标公告附件三）

	2.1.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、廉洁承诺书、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体主办方

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致的
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码不一致的（电脑机器特征码包含硬件特征码和投标文件编制软件安装码，其中硬件特征码包含MAC地址、硬盘序列号、CPU名称及主板），以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台开标系统的检索信息为准

	
	
	投标登记时的信息
	投标文件中的投标人、工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、安全员与企业库、投标登记时的信息一致

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项、3.2.5项、3.2.6项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“发包人要求”规定（以《技术承诺函》及《技术规格偏差表》为准）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	资信业绩部分：22分
设计标部分：12分
施工标部分：6分
投标报价：60分
其他评分因素（诚信评价得分）：0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	将设计标部分加施工标部分得分排序。

a、当有效投标报价的投标人少于或等于7个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人大于7个小于10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人数量大于或等于10时，随机从前10名抽取7个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

设计标部分加施工标部分得分相同的，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	投标报价偏差率=（投标总报价-评标基准价）/评标基准价×100%。

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4（1）
	资信业绩评分标准
	主要负责人的任职资格与业绩（3分）
	1.投标人拟委派的设计项目负责人：

（1）具备给排水专业高级工程师（正高）职称，得2分。

注：①职称证按最高级别证书评审，投标人应提供由人社部门核发的职称证书，若职称证书不是由人社部门核发，则应提供核发机构（或该机构职称评审委员会）获得人社部门授权或核准备案证明其具有职称评审权的证明文件扫描件，或该人员在人社部门职称管理系统登记的获得该职称的信息记录网页或截图打印件。

②如为联合体投标，设计项目负责人由联合体设计成员单位提供，且应为本单位的正式职工，需提供相关证书证明文件（职称证等）和最近1个月（时间为：2026年7月）在本单位交纳的社保证明。

2.拟委派的施工项目负责人：

（1）具备给排水专业高级（或以上）工程师职称的，得1.0分；具有给排水专业中级工程师职称的,得0.5分。本项最高得1分。

注：①职称证按最高级别证书评审，投标人应提供由人社部门核发的职称证书，若职称证书不是由人社部门核发，则应提供核发机构（或该机构职称评审委员会）获得人社部门授权或核准备案证明其具有职称评审权的证明文件扫描件，或该人员在人社部门职称管理系统登记的获得该职称的信息记录网页或截图打印件。

②如为联合体投标，施工负责人由联合体主办单位提供，且应为本单位的正式职工，需提供相关证书证明文件（职称证等）和最近1个月（时间为：2026年7月）在本单位交纳的社保证明。

	
	
	组织机构及主要管理人员（7分）
	1.拟委派的设计专业负责人（含给排水、结构、电气、自控、暖通共5个专业）。本项得5分。

1）给排水专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（给水排水）资格证书的得1分；其余不得分。

2）结构专业负责人 1 名：具有一级注册结构工程师资格证书的，得1分；具有二级注册结构工程师资格证书的，得0.5分；本项最高得1分。 

3）电气专业负责人1 名：具有注册电气工程师（供配电）资格证书的，得1分；其余不得分。

4）自控专业负责人1名：具有注册电气工程师（供配电）资格证书的，得1分；其余不得分。

5）暖通专业负责人1名：具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格证书的得1分；其余不得分。

2.拟委派的施工技术负责人（1名）：具有给排水专业高级（或以上）工程师职称的，得1分；

3.拟委派的施工造价负责人（1名）:具有一级注册造价工程师职业资格的，得1分；具有二级注册造价工程师职业资格的，得0.5分。本项最高得1分；

注：1）如为联合体投标，设计专业负责人由联合体设计成员单位提供，且均应为本单位的正式职工，需提供相关证书证明文件（注册证等）和最近1个月（时间为：2026年7月）在本单位交纳的社保证明。设计项目负责人及各设计专业负责人之间不得兼任。

2）如为联合体投标，施工技术负责人及施工造价负责人由联合体施工单位提供，且均为本单位的正式职工，需提供相关证书证明文件（职称证等）和最近1个月（时间为：2026年7月）在本单位交纳的社保证明。施工技术负责人及施工造价负责人不得兼任。

3）职称证按最高级别证书评审，投标人应提供由人社部门核发的职称证书，若职称证书不是由人社部门核发，则应提供核发机构（或该机构职称评审委员会）获得人社部门授权或核准备案证明其具有职称评审权的证明文件扫描件，或该人员在人社部门职称管理系统登记的获得该职称的信息记录网页或截图打印件。

4）按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师。

	
	
	投标人业绩（10分）
	1.投标人（如为联合体，由联合体设计成员单位提供）自2021年1月1日至今，完成过质量合格的类似工程业绩,每项得2.5分，最多得5分。

注：1）类似业绩是指造价规模5000万元或以上的给水工程或排水工程设计业绩（含设备设施更新改造）。

2）业绩种类包含：设计（包括勘察设计）、工程总承包（包括设计施工总承包或勘察设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包）等工程设计类业绩。如业绩项目含管道工程部分，造价规模须为不包含管道工程部分。

3）设计业绩须同时提供：①中标通知书或免招标的相关证明；②合同关键页（不含补充合同）；③施工图审查合格证明文件。上述提供的资料需体现业绩项目名称、造价规模（如总投资或建安费等经济指标）等相关信息，以上资料不能证明业绩信息的，须另提供可证明的其他资料（如含管道工程部分，证明材料须体现除管道工程部分外的造价规模），否则业绩不予评审。设计业绩时间以施工图审查合格证明文件时间为准。资料不齐全的不得分。若投标单位同时具有满足本项目的施工资质和设计资质，以非联合体形式投标，其独立承接的工程总承包业绩既可当作设计业绩也可当作施工业绩使用，即设计和施工业绩可重复计分。

2.投标人（如为联合体，由联合体施工方提供）自2021年1月1日至今，完成过质量合格的类似工程业绩，每项得2.5分，最高得5分。

注：1）类似业绩是指造价规模5000万元或以上的给水工程或排水工程施工或工程总承包项目（含设备设施更新改造）。

2）业绩种类包含：施工总承包、工程总承包（含设计施工总承包或勘察设计施工总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包）等工程施工类业绩。由总承包单位依法分包的专业工程，不作为类似业绩证明。如业绩项目含管道工程部分，造价规模须为不包含管道工程部分。

3）施工或工程总承包业绩须同时提供：①中标通知书或免招标的相关证明；②合同关键页（不含补充合同）；③竣工验收报告（或竣工验收证明）。上述提供的资料需体现业绩项目名称、造价规模（如总投资或建安费等经济指标）等相关信息，以上资料不能证明业绩信息的，须另提供可证明的其他资料（如含管道工程部分，证明材料须体现除管道工程部分外的造价规模），否则业绩不予评审。施工或工程总承包业绩完成时间以竣工验收时间为准。资料不齐全的不得分。
4）若投标单位同时具有满足本项目的施工资质和设计资质，以非联合体形式投标，其独立承接的工程总承包业绩既可当作设计业绩也可当作施工业绩使用，即设计和施工业绩可重复计分。

5）资格条件的项目业绩不予计分。

	
	
	项目获奖（2分）
	1.投标人（如为联合体，由联合体设计成员单位提供）自2021年1月1日至今所承担过的类似工程设计项目，获国家级奖项每项得1分，获省级奖项每项得0.5分，获市（副省级）奖项每项得0.25分，本项最高得1分。

注：1）类似工程是指给水工程或排水工程设计项目；

2）提供获奖证书扫描件并加盖投标人公章（或电子印章），时间以获奖证书颁发日期为准；

3）同一项目按最高级别奖项只计一次得分；投标人提供的设计部分和施工部分获奖为同一业绩的，只计算一次，投标人自行明确参与计算设计部分获奖得分或施工部分获奖得分，不重复计算。

4）颁奖单位为协会或学会的，还须提供颁奖协会或学会在“中国社会组织政务服务平台”（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）查询结果打印页，查询结果“状态”栏必须为“正常”。

5）国家级奖项是指国家级行业主管部门或行业协会、学会颁发的奖项，省级奖项是指省级行业主管部门或行业协会、学会颁发的奖项，市级（含副省级）奖项是指市级（含副省级）行业主管部门或行业协会、学会颁发的奖项。

2.投标人（如为联合体，由联合体施工方提供）自2021年1月1日至今所承担过的类似工程施工项目，获国家级工程质量奖的，每项得1分，获省级工程质量奖的，每项得0.5分，获市级（含副省级）工程质量奖的，每项得0.25分，本项最高得1分。

注：1）类似工程是指给水工程或排水工程施工项目；

2）提供获奖证书扫描件并加盖投标人公章（或电子印章），时间以获奖证书颁发日期为准，承建或参建获奖均可得分；

3）同一项目按最高级别奖项只计一次得分；投标人提供的设计部分和施工部分获奖为同一业绩的，只计算一次，投标人自行明确参与计算设计部分获奖得分或施工部分获奖得分，不重复计算。

4）颁奖单位为协会或学会的，还须提供颁奖协会或学会在“中国社会组织政务服务平台”（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/）查询结果打印页，查询结果“状态”栏必须为“正常”。

5）国家级奖项包括但不限于：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖。省或市级（含副省级）奖项包括：由省、市级行政主管部门或相关行业协会(行业协会须在民政部门取得成立登记批准)颁发的质量类工程奖项或优质工程评价或质量评价优良或质量水平评价A级(或以上)，奖项不含安全文明、绿色施工、技术创新、QC成果、装修、钢结构、机电安装、科技进步及技术应用。

	2.2.4（2）
	设计标部分
	设计方案（9分）
	结合本项目的实施方案及质量要求，编制设计组织方案：

1）制定的方案和措施详细，设计思路明确，对本项目设备设施更新改造有深刻认识，设计方法正确，总体设计方案全面完整，总体布局合理，工程实施方案科学合理，充分考虑设计、施工的可行性和设计质量保障措施，得9分，

2）制定的方案和措施比较详细，设计思路较明确，对本项目设备设施更新改造有一定认识，设计方法较正确，总体设计方案较完整，总体布局较合理，工程实施方案较科学合理，有考虑设计、施工的可行性和设计质量保障措施的，得4.5分，

3）其余不得分。

	
	
	经济合理性（3分）
	结合本项目的设计，采用经济合理的工法技术方案，对本项目设备设施更新改造设计方案提出合理化建议，确保工程投资可控。

（1）针对本项目特点，对已有构筑物的保护、信息化建设、投资控制等方面提出全面的合理化建议及优化措施，确保工程安全推进，得3分，

（2）结合本项目特点，对已有构筑物的保护、信息化建设、投资控制等方面提出较合理的建议及保障措施，较能满足工程安全推进，得1.5分，

（3）其余不得分。

	2.2.4（3）
	施工标部分
	施工方案的合理性、科学性与可行性（1分）
	结合现场实际情况，针对性提出及编制的施工组织方案，包括但不限于项目管理目标、施工部署安排、符合项目实施特点的专业人员配置、重点部位及特殊工艺施工技术等，充分考虑施工中存在因素，及采取的保护措施等，技术措施合理、科学与可行，提出应针对不同的风险点制定突发事件紧急预案。

（1）制定的方案详细，工作内容切实可行，逻辑严谨，得1分，

（2）制定的方案较详细，工作内容基本可行，逻辑较严谨，得0.5分，

（3）其余不得分。

	
	
	质量管理体系与措施（1分）
	根据本工程的质量目标，针对项目的重点、难点等实际情况，从质量保证体系、质量管理机构、专业实施能力保证等方面提出详细的质量保证措施。质量管理体系完善、质量保证措施得当。

（1）制定了健全的管理体系与措施，针对性强，对本项目质量管理目标的重点、难点分析透彻，质量保证措施切实可行，得1分，

（2）制定了管理体系与措施，针对性一般，对本项目质量管理目标的重点、难点分析较透彻，质量保证措施基本可行，得0.5分，

（3）其余不得分。

	
	
	安全管理体系与措施（0.8分）
	根据项目特点提出安全管理体系与措施，针对性强，对本项目安全文明施工的重点难点分析透彻，安全管理体系完善、安全保证措施得当。

（1）制定了健全的安全管理体系与措施，针对性强，对本项目安全文明施工的重点难点分析透彻，安全管理体系完善、安全保证措施切实可行，得0.8分，

（2）制定了安全管理体系与措施，针对性一般，对本项目安全文明施工的重点难点分析较透彻，安全管理体系较完善、安全保证措施基本可行，得0.4分，

（3）其余不得分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（0.8分）
	根据本工程的环境保护目标，针对项目的重点、难点等实际情况，提出环境保护管理体系及相关保证措施。环境保护管理体系完善、环境保护管理措施得当。

（1）制定了健全的环境保护管理体系与措施，针对性强，对本项目环境保护目标的重点难点分析透彻，环境保护管理措施切实可行，得0.8分，

（2）制定了环境保护管理体系与措施，针对性一般，对本项目环境保护目标的重点难点分析较透彻，环境保护管理措施基本可行，得0.4分，

（3）其余不得分。

	
	
	工程建设进度计划与措施（0.8分）
	有保证措施，施工工期计划目标符合招标文件要求，工程建设进度满足招标文件要求，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施合理。

（1）制定了健全的工程建设进度计划与措施，针对性强，关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理，关键节点的控制措施合理、切实可行，得0.8分，

（2）制定了工程建设进度计划与措施，针对性一般，关键线路较完整，计划编制较合理，关键节点的控制措施基本可行，得0.4分，

（3）其余不得分。

	
	
	绿色施工（0.8分）
	（1）针对本项目编制绿色施工管理体系、绿色节能控制措施、节约成本的保证措施，措施有效、合理、可操作性强，得0.8分。

（2）针对本项目编制绿色施工管理体系、绿色节能控制措施、节约成本的保证措施，措施效果一般，现场可操作性一般，得0.4分。

（3）其余不得分。

	
	
	拟投入的机械设备状况（0.8分）
	（1）施工机械配置数量充足、合理，主要配备设施落实，得0.8分；

（2）施工机械配置数量较充足、合理，主要配备设施基本落实，得0.4分；

（3）其余不得分。

	2.2.4（4）
	投标报价评分标准
	偏差率
	投标报价偏差率=（投标总报价-评标基准价）/评标基准价×100%。

	
	
	投标报价评审
	投标人的投标报价等于评标基准价的得100分，投标报价比评标基准价每高1%扣0.5分；每低1%扣0.3分，扣至0分为止。

本项目投标报价得分=投标报价评审分×60%。投标总报价得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

注：不足1%的部分按照直线内插法计算

	2.2.4（5）
	其他因素评分标准
	/
	/


评标办法修改表

声明：本评标办法使用SWZB2024-07招标文件范本的评标办法条款，与该条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。

条款号：1                     修改类型：修改

原文：1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

现文：1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人最终名次的排序。
条款号：3.2.1                  修改类型：修改

原文：3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；资信业绩部分得分A为各评标专家打分的算术平均值。
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计标部分计算出得分B；①设计标部分B为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②设计标部分得分B为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）。
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对施工标部分计算出得分C；①施工标部分C为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②施工标部分得分C为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）。
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。
现文：3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；资信业绩部分得分A为各评标专家打分的算术平均值。
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计标部分计算出得分B；①设计标部分B为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值。
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对施工标部分计算出得分C；①施工标部分C为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值。
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计标部分：见评标办法前附表；

（3）施工标部分：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计标部分：见评标办法前附表；

（3）施工标部分：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

注：投标人的诚信评价总分取自本项目招标公告发布第1天所在季度的上一季度的诚信综合评价分。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；资信业绩部分得分A为各评标专家打分的算术平均值。

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计标部分计算出得分B；①设计标部分B为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②设计标部分得分B为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）。
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对施工标部分计算出得分C；①施工标部分C为从各评标专家打分中去掉一个最高分和去掉一个最低分后的剩余评标专家打分的算术平均值或②施工标部分得分C为各评标专家打分的算术平均值（二选一，招标人自行选择）。
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

（另册）
第二卷

第五章  发包人要求
1. 广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目发包人要求（另册）
2.项目管理机构人员配置要求（见下表）

项目管理机构主要组成人员配置要求
（1）工程总承包单位要求

	岗位
	最低配置数量
	资质 / 证书要求

	工程总承包项目经理
	1
	须具有市政公用工程一级注册建造师资格，或者具有市政公用工程专业注册监理工程师，或者具有注册公用设备工程师（给水排水）（投标时提供相关证书扫描件）

	施工项目负责人
	1
	须具有市政公用工程一级注册建造师资格，持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。（如工程总承包项目经理的资格同时能满足施工负责人的资格要求，允许工程总承包项目经理同时担任本项目的施工项目负责人。投标时提供相关证书扫描件）

	施工技术负责人
	1
	具有给排水专业中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	专职安全员
	2
	须具有安全生产考核合格证（ C 证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）（总包与分包之间、分包与分包之间的专职安全员不得兼任，履职过程按照“建质规〔2025〕3号文第三十三条”执行）（投标时提供相关证书扫描件）

	施工现场负责人
	1
	具有工程类专业中级（或以上）工程师职称且持有施工员岗位证书，具备多站点同步施工协调能力（承诺施工时提供满足上述要求的人员）

	质量负责人
	1
	具有给排水或机电工程类专业中级（或以上）工程师职称且持有质量员证书（承诺施工时提供满足上述要求的人员）

	采购负责人
	1
	具有给排水或机电工程类专业中级（或以上）工程师职称，熟悉污水厂核心设备（水泵、风机、膜组件、电气柜等）采购渠道与技术参数（承诺施工时提供满足上述要求的人员）

	注意：
1、 本项目涉及 10 个分公司，有同时开工的可能性，中标单位（如为联合体，由联合体施工成员单位提供）须对以下情况作出承诺，若项目同时开工，中标单位须按项目规模及需求配置备相应工作人员以满足业主要求；若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，中标单位须无条件按照业主和监理单位要求更换或增加相关人员。
2、 工程总承包、专业分包及劳务分包（如有）关于专职安全员的资质及配置要求，均须结合制度《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配置办法》（建质规〔2025〕3号）要求落实,如有新规定出台须从新执行。

3、除甲方同意的专项分包内容外，不得以任何形式将工程分解分包。


（2）设计单位要求
	岗位
	最低配置数量
	资质 / 证书要求

	设计项目负责人
	1
	具备注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级（或以上）工程师资格（投标时提供相关证书扫描件）

	给排水设计专业负责人
	2
	具有给排水专业中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	结构设计专业负责人
	1
	具有结构类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	电气设计专业负责人
	2
	具有电气类或自动化类或控制类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	自控设计专业负责人
	1
	具有电气类或自动化类或控制类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	暖通设计专业负责人
	1
	具有暖通类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）

	造价专业负责人
	1
	具有一级注册造价工程师职业资格（投标时提供相关证书扫描件）

	注意：
1、 本项目涉及 10 个分公司，有同时开工的可能性，中标单位（如为联合体，由联合体施工成员单位提供）须对以下情况作出承诺，若项目同时开工，中标单位须按项目规模及需求配置备相应工作人员以满足业主要求；若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，中标单位须无条件按照业主和监理单位要求更换或增加相关人员。
2、除甲方同意的专项分包内容外，不得以任何形式将工程分解分包。


第六章  发包人提供的资料（另册）

第三卷

第七章  投标文件格式

 （项目名称）

投标文件

投标人：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

      年     月     日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金 
五、资格审查资料

六、资信业绩资料

七、设计标部分
八、施工标部分

九、价格清单

十、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
5. 我方承诺完全响应招标文件（含第五章 发包人要求）的规定。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	工程名称
	

	投标总工期
	

	质量标准
	设计质量标准：
施工质量标准：

	保修期限
	

	投标总报价（元）
	大写：

小写：

	投标下浮率（%）
	

	工程总承包项目经理
	姓名：

证书编号：

	施工项目负责人
	姓名：

证书编号：

	设计项目负责人
	姓名：

证书编号：

	专职安全员1
	姓名：

证书编号：

	专职安全员2
	姓名：

证书编号：


注：1.投标报价为人民币报价，保留小数点后两位数。
2.投标函附录所报“投标下浮率”须与价格清单（投标报价表）所报“投标下浮率”保持一致。
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面扫描件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工，必须具有离投标截止时间最近的至少1个月(时间为：2026年7月)在本单位缴纳的社保证明文件。

附：委托代理人身份证正反面扫描件和社保证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            
       年       月       日

三、联合体协议书

（格式详见招标公告附件）
四、投标保证金

         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。
本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

地    址：


                               


邮政编码：





                 


电    话：                                          
年      月      日

注：
1、投标保证金由广州公共资源交易平台代收的，以开标记录表记录的结果为准。（投标人应在此处提供广州公共资源交易中心出具的投标保证金回执扫描件）；

2、若采用银行保函形式提交的，应采用上述格式或银行保函的格式。（投标人应在此处提供银行出具的保函原件的扫描件）；
3、若采用保证保险形式提交的，投标人应在此处提供保险公司出具的保单原件的扫描件；

4、若采用担保保函形式提交的，应采用上述格式或担保保函的格式。（投标人应在此处提供担保机构出具的保函原件的扫描件）；

5、若提供纸质保函的，应在规定的时间地点递交保函原件。（投标人应在此处提供保函原件的扫描件）；

6、委托代理人应附授权委托书。
五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	

	注：应附投标人企业营业执照、企业资质证书和建筑施工企业安全生产许可证等。


（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：相关材料扫描件盖章扫描上传附后。

（三）项目管理机构主要人员简历表

主要人员包括工程总承包项目经理、施工项目负责人、施工技术负责人（若有）、设计项目负责人、专职安全员等。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：应附身份证、资格证或职称证书、提供授标截止时间前1个月(时间为:2026年  月)在投标单位参保的社保证明扫描件。

（四）投标人声明及投标人廉洁承诺书

投标人声明
（格式详见招标公告附件）
投标人廉洁承诺书

广州市净水有限公司及招标监管机构：
本公司参加了   （项目名称）    投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等； 

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺

承诺企业（盖单位章）：      

法定代表人签字：           

年   月   日

（五）投标人根据资格要求认为需要提交的其他资料

六、资信业绩资料

（一）项目管理架构人员最低配置承诺书

致       （招标人）：

我公司参与              （项目名称）        投标，郑重承诺如下：
	序号
	岗位
	资格要求
	最低人员数量
	拟投人员数量
	备注

	1
	工程总承包单位要求

	1.1
	工程总承包项目经理
	须具有市政公用工程一级注册建造师资格，或者具有市政公用工程专业注册监理工程师，或者具有注册公用设备工程师（给水排水）（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	1.2
	施工项目负责人
	须具有市政公用工程一级注册建造师资格，持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。（如工程总承包项目经理的资格同时能满足施工负责人的资格要求，允许工程总承包项目经理同时担任本项目的施工项目负责人。投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	1.3
	施工技术负责人
	具有给排水专业中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	/

	1.4
	专职安全员
	须具有安全生产考核合格证（ C 证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3类）（总包与分包之间、分包与分包之间的专职安全员不得兼任，履职过程按照“建质规〔2025〕3号文第三十三条”执行）（投标时提供相关证书扫描件）
	2
	
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	1.5
	施工现场负责人
	具有工程类专业中级（或以上）工程师职称且持有施工员岗位证书，具备多站点同步施工协调能力（承诺施工时提供满足上述要求的人员）
	1
	
	/

	1.6
	质量负责人
	具有给排水或机电工程类专业中级（或以上）工程师职称且持有质量员证书（承诺施工时提供满足上述要求的人员）
	1
	
	/

	1.7
	采购负责人
	具有给排水或机电工程类专业中级（或以上）工程师职称，熟悉污水厂核心设备（水泵、风机、膜组件、电气柜等）采购渠道与技术参数（承诺施工时提供满足上述要求的人员）
	1
	
	/

	2
	设计单位要求

	2.1
	设计项目负责人
	具备注册公用设备工程师（给水排水）或给排水专业高级（或以上）工程师资格（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	填报人员与资格审查提供的人员一致。

	2.1
	给排水设计专业负责人
	具有给排水专业中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	2
	
	/

	2.3
	结构设计专业负责人
	具有结构类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	/

	2.4
	电气设计专业负责人
	具有电气类或自动化类或控制类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	2
	
	/

	2.5
	自控设计专业负责人
	具有电气类或自动化类或控制类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	/

	2.6
	暖通设计专业负责人
	具有暖通类中级（或以上）工程师职称（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	/

	2.7
	造价专业负责人
	具有一级注册造价工程师职业资格（投标时提供相关证书扫描件）
	1
	
	/


我公司承诺，若我公司中标，将在合同签订前按照工程需要配备管理和施工技术人员并向业主递交《项目管理架构组成表》，其内容是准确、真实的，且不低于上表所列最低要求，同时提供所投入人员资格证书原件予业主核实。

投入情况详见附表：《最低配置人员响应表》。

如我公司违反上述承诺，我公司自愿放弃本项目中标资格。

若项目同时开工, 我方将按项目规模及需求配备相应工作人员以满足业主要求，若因人员不足或人员素质不能满足工程实际需要时，我方将无条件按照业主和监理工程师的要求更换或增加相关人员。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位名称：（盖单位章）

附表：

最低配置人员响应表

项目名称：                   
	工程总承包单位

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	1
	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	

	2
	施工项目负责人
	
	
	
	
	

	3
	施工技术负责人
	
	
	
	
	

	4
	专职安全员
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	5
	施工现场负责人
	我方承诺施工时提供满足要求的人员
	

	6
	质量负责人
	我方承诺施工时提供满足要求的人员
	

	7
	采购负责人
	我方承诺施工时提供满足要求的人员
	

	设计单位

	序号
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	8
	设计项目负责人
	
	
	
	
	

	9
	给排水设计专业负责人
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	10
	结构设计专业负责人
	
	
	
	
	

	11
	电气设计专业负责人
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	12
	自控设计专业负责人
	
	
	
	
	

	13
	暖通设计专业负责人
	
	
	
	
	

	14
	造价专业负责人
	
	
	
	
	


注：

1、投标人需按不低于招标公告及第五章 发包人要求《项目管理机构主要组成人员配置要求》的人数及岗位要求，响应拓展填写的相关人员投入情况，同时提供相应人员（施工现场负责人、质量负责人、采购负责人除外）相关证书原件扫描件及近1个月（时间为：2026年7月）社保缴费记录。
2、施工现场负责人、质量负责人、采购负责人承诺施工时提供满足要求的人员。
3、除工程总承包项目经理、施工项目负责在满足要求的情况下可以互相兼任外，其余人员不得互相兼任。
4、原则上服务期内上述人员不得变动，未经招标人许可不得删减或调动岗位。如违反上述承诺，由招标人按不诚信投标及合同相关条款处理。
7、表格可以根据投标人需要进行扩展，但不得删减。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）                     

                            单位名称：（盖单位章）  
（二）项目管理团队主要人员配备响应表

项目名称：            
	岗位
	姓名
	性别
	身份证号
	执业或职业资格证明
	备注

	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	岗位填报的人员须与《最低配置人员响应表》对应岗位人员一致。

	施工项目负责人
	
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	施工技术负责人
	
	
	
	
	

	施工造价负责人
	
	
	
	
	

	给排水设计专业负责人
	
	
	
	
	

	结构设计专业负责人
	
	
	
	
	

	电气设计专业负责人
	
	
	
	
	

	自控设计专业负责人
	
	
	
	
	

	暖通设计专业负责人
	
	
	
	
	


注：

1、投标人需按不低于招标公告及评标办法“资信业绩评分标准”要求，响应拓展填写相关人员投入情况。 

2、专业技术职称可在备注中填写职称等级（如：助理工程师、中级工程师、高级工程师）。
3、原则上服务期内上述人员不得变动，未经招标人许可不得删减或调动岗位。如违反上述承诺，由招标人按不诚信投标及合同相关条款处理。

法定代表人或其委托代理人：（签字）                     

                           单位名称：（盖单位章）  
（三）主要人员简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	执业资格
	
	证书编号
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：施工技术负责人、施工造价负责人、给排水设计专业负责人、结构设计专业负责人、电气设计专业负责人、自控设计专业负责人、暖通设计专业负责人需提供《主要人员简历表》，同时按评标办法“资信业绩评分标准”要求提供所投入人员相关资格证书原件扫描件及近1个月（时间为：2026年7月）社保缴费记录。
工程总承包项目经理、施工项目负责人、设计项目负责人、专职安全员已在资审资料提供的，此处可不重复提供。
（四）企业业绩表

施工业绩表

	序号
	项目名称
	造价规模（元）
	建设单位
	竣工验收时间
	证明文件对应页码

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人按评标办法要求提供相应证明材料。
设计业绩表

	序号
	项目名称
	造价规模（元）
	建设单位
	施工图审查合格证明文件时间
	证明文件对应页码

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：投标人按评标办法要求提供相应证明材料。
（五）企业获奖情况

企业获奖情况

	项目名称
	项目概况
	业主单位
	获奖奖项
	获奖时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人按评标办法要求提供相应证明材料。
七、设计标部分

说明：由投标人根据设计标部分评分标准要求自行编制。

八、施工标部分

说明：由投标人根据施工标部分评分标准要求自行编制。

九、价格清单

广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造施工图设计-采购-施工总承包（EPC）项目

投标报价表

	序号
	对应子项
	最高投标限价（元）
	下浮率（%）
	投标报价（元）
	备注

	　
	合计
	159057241.81 
	/
	　
	(1+2+3+4)

	1
	工程费
	155087609.69 
	/
	　
	(1.1+1.2)

	1.1
	建筑安装工程费
	40784764.20 
	/
	　
	(1.1.1+1.1.2+1.1.3)

	1.1.1
	建筑安装工程费（不含安全生产措施费、暂列金额）
	35361857.12 
	　
	　
	　

	1.1.2
	安全生产措施费
	1939749.24 
	/
	1939749.24 
	非竞争性费用，最终以施工图预算审核为准

	1.1.3
	暂列金额
	3483157.84 
	/
	3483157.84 
	非竞争性费用

	1.2
	设备购置费
	114302845.49 
	　
	　
	　

	2
	设计费
	1833468.92 
	/
	　
	(2.1+2.2+2.3)

	2.1
	施工图设计费
	1410360.71 
	　
	　
	　

	2.2
	预算编制费
	235060.12 
	　
	　
	　

	2.3
	竣工图编制费
	188048.09 
	　
	　
	　

	3
	工程保险费
	636163.20 
	/
	636163.20 
	非竞争性费用

工程保险费按实际发生费用据实结算，结算价不得超过协议书约定的价格。

由投标人办理：（1）工程开工前，为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程一切险；

（2）为第三者办理第三者责任险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。投标人应编制保险方案并提交发包人审批，投标人应按发包人审批的方案和价格执行。

	4
	结构鉴定费
	1500000.00 
	/
	1500000.00 
	非竞争性费用

	1.本项目各部分投标报价均采用同一投标下浮率，否则按无效标处理。投标下浮率以百分比计算，精确到小数点后2位。

	

	2.对于工程费：投标人在投标时应考虑了各种地质情况及可预见和不可预见的所有风险进行报价，前述“所有费用”还指包含余泥渣土排放费、企业管理费、税金、规费、利润、安全生产措施费等的全部费用。如需修复路面的，还应包括路面修复费用。根据安全文明施工的相关规定设置的视频安装和维护费用视为包含在本项费用中。

	

	

	3. 以上报价为根据招标文件要求完成该项目所有内容及其他附属工作，并综合考虑其他为完成本工作涉及的所有费用  。


投标单位：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：                 

投标人授权代表签字：   

日  期：      年   月   日
十、其他资料

附件1

关于建筑垃圾源头控制、建筑垃圾综合利用

产品的使用和运输措施承诺书
     （招标人）：

我方承诺，如中标承建         (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案）        进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案）        基础上编制详细的施工组织设计，按照招标人提出的施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求以及建筑垃圾综合利用产品的使用要求提供相应措施，并报经监理单位和建设单位审批后实施，具体内容如下：

    一、建筑垃圾源头控制措施

.......

二、建筑垃圾综合利用产品的使用

.......

三、建筑垃圾运输措施

......

投标人名称（盖法人公章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

 日期：      年   月   日

附件2
投标文件编制人员名单

	投标人名称：

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

附件3
对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：

1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；

2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；

3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。

如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 

附件：《投标文件编制情况》

 投标人名称（盖法人公章）：                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  

 日期：      年   月   日     

附件4
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况

	投标文件加密打包的电脑     自有    □      外包    □     其他    □

电脑类型

电脑所属单位

电脑所在地址        （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


附件5
技术承诺函
致（招标人）：
非常荣幸参加贵方实施的（项目名称）的投标活动，若我单位有幸中标，将承诺在施工技术、安全防护、文明施工、文明施工等方面做到如下几点：
1、我方已认真阅读本项目《广州净水公司2026-2027年设备设施更新改造项目发包人要求》及本项目合同，承诺我方可完全满足相关技术指标要求及性能要求。
2、严格按招标文件、合同约定、国家有关施工、验收规范要求及该工程招标文件第五章“发包人要求”要求及我单位编制的经监理单位、发包人及有关部门审批的施工组织设计方案进行施工，保证按质、按量、按时完成施工任务。
3、保证按我单位拟派的项目负责人全程到位，非经招标人同意，不得更换。
4、保证按工程需要投入相应的施工机械设备。
5、严格按照《建筑施工安全检查标准》及相关的安全防护、文明施工、文明施工法律法规、规章制度及该工程招标文件第五章“发包人要求”要求进行安全文明施工。
6、对于《发包人要求》中所要求投标时需承诺内容，包括但不限于以下内容，我单位均予以完全响应：
	条款号
	承诺内容
	响应情况

	2.2.4.设备数量的变更
	项目发包人保留对采购设备的规格、型号及数量变更的权利，承包人投标时应承诺对设计修改、变更予以配合，及时调整。
	完全响应

	2.3.9.质保期工作
	（7）承包人必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，承包人投标时承诺将在接到项目发包人或发包人的故障报警后2小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。
	完全响应

	5.2.4.5.变频器
	11.变频器的其他电气要求

（1）考虑到本工程存在电机离开变频器较远的情况，变频器应配套提供原厂的出线电抗器。同时承包人在投标时承诺满足变频器能在离开电机不低于300m处正常运行的要求。运行时变频器不能发生任何异常情况，如啸叫、振动等现象。否则发包人有权拒收。若承包人此次未报价，但将来招标方发现变频器谐波和干扰不符国家相关要求，承包人应无偿提供，其电缆长度参考投标产品的技术样本，设备报审时需提供该技术样本。
	完全响应

	6.1.6.质量保证
	（5）承包人投标时应承诺本工程自控系统设备硬件2年质保，软件5年质保。
	完全响应

	6.1.7.专利及软件授权

	(6) ★除商用软件产品外，其他软件（包括但不限于PLC程序、上位组态程序、人机界面程序等为本工程二次开发的软件）均需提供程序源代码，且不得在程序中设置任何加密和使用（启动）次数限制措施，便于日后管理人员根据运行需要进行修改编辑。如涉及专利或商业机密确实无法提供程序源代码的软件，应在投标阶段偏离表中明确列出，并在投标时承诺提供无限制使用次数的使用（启动）授权。
	完全响应

	7.1.2.6.设备性能和结构要求
	3、生物菌种

用于臭气处理的微生物为生物除臭装置的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果。除臭系统制造商及其技术依托单位必须拥有除臭菌种相关的研究培育设备和分析技术，并能根据臭气成分培育出相应的菌种对致臭物质进行吸附降解，否则难以保证除臭效果。

承包人应对细菌生长5年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为本设备填料进行接种，并在投标质量保证中承诺。
	完全响应

	11.2.5.设备数量的变更
	项目发包人保留对采购设备的规格、型号及数量变更的权利，承包人投标时应承诺对设计修改、变更予以配合，及时调整。
	完全响应

	11.8.质保期工作
	（7）承包人必须具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍，在合同规定的质保期内，承包人投标时承诺将在接到项目发包人或发包人的故障报警后2小时内响应，24小时内到达项目现场进行维修等服务。
	完全响应

	12.3.4.9.变频器
	9.变频器的其他电气要求

（1）考虑到本工程存在电机离开变频器较远的情况，变频器供货时应配套提供原厂的出线电抗器。同时承包人在投标时承诺满足变频器能在离开电机不低于300m处正常运行的要求。运行时变频器不能发生任何异常情况，如啸叫、振动等现象。否则发包人有权拒收。若承包人此次未报价，但将来招标方发现变频器谐波和干扰不符国家相关要求，承包人应无偿提供，其电缆长度参考投标产品的技术样本，设备报审时需提供该技术样本。
	完全响应

	13.1.6.质量保证
	（5）承包人投标时应承诺本工程自控系统设备硬件2年质保，软件5年质保。
	完全响应

	13.1.7.专利及软件授权
	(6) ★除商用软件产品外，其他软件（包括但不限于PLC程序、上位组态程序、人机界面程序等为本工程二次开发的软件）均需提供程序源代码，且不得在程序中设置任何加密和使用（启动）次数限制措施，便于日后管理人员根据运行需要进行修改编辑。如涉及专利或商业机密确实无法提供程序源代码的软件，应在投标阶段偏离表中明确列出，并在投标时承诺提供无限制使用次数的使用（启动）授权。
	完全响应


投标人（盖公章）：
年   月    日
技术规格偏离表
1.投标人对附表如有偏离项必须将偏离项列入表中，如未列出则视为响应招标文件要求。
2.若投标人的技术条款与本项目发包人要求不符，需在下表特别注明。如果投标人没有以书面形式对本项目发包人要求中的技术条款以外的条文提出异议，则意味着投标人承诺提供的货物完全符合本项目发包人的要求。
3.招标人有权接收或拒绝投标人提出的偏差。
4.投标文件技术规格负偏离的项数达到或超过1项时，其投标将被判为响应性评审不合格。
5.投标文件发包人要求条款偏离表中带“★”条款有负偏离，其投标将被判为响应性评审不合格。

6. 投标人对附表如有偏离项必须将偏离项列入表中，如未填写负偏离，但投标文件中的技术证明材料存在负偏离的，视同投标人未如实响应，对应投标文件无效。

7.附表可以空表提供或注明完全响应，无论附表如何提供，均需加盖公章且由签署人签字（或签章）。
附表                                 
发包人要求条款偏离表
	序号
	招标文件发包人要求
	完全响应/有偏离
	如有偏离，简述
	备注

	一
	带“★”条款
	
	
	

	1
	特别说明：
★关于设备及材料的技术参数、性能档次和特征描述等技术条款要求，当招标用图纸与本发包人要求或者技术规范前后表明的内容不一致，以经施工图审查并经发包人确认的施工图图纸清单要求的为准。
	
	
	

	2
	特别说明：
★本工程拆除范围内所有原有工艺设备、机电设备、特种设备、成套机组、电气柜、仪表等固定资产，所有权、处置权、残值收益全部归发包人所有，承包人负责拆除、搬运至甲方指定堆放点。承包人负责对施工过程中产生的弃土、弃料、余泥、废渣及其他固体废弃物等建筑垃圾，按现行行业制度规定要求进行有效处置。
	
	
	

	3
	2.1.总体要求
★本项目包括10座净水厂设备更新改造工作，各承包人、各系统集成商应充分考虑场地实际情况、来水水质特性，并做好充分的调研分析，做好充分应对措施，确保各设备符合本项目场地实际条件，材质及性能适应本项目水质条件，设备稳定运行，性能稳定达标。
	
	
	

	4
	2.1.总体要求
★本项目中部分需更新的设备是原有成套性能包系统的组成部分，更换设备需确保与原有成套性能包系统匹配，满足其原有功能需求，确保更换后原有性能包系统性能不受影响。
	
	
	

	5
	2.7.17.★相关权利约定

承包人必须保证在设备使用寿命内，项目发包人无偿获得最终版PLC控制源程序、触摸屏源程序等软件的知识产权，相关程序均不得设置密码（或免费向项目发包人提供密码）、随机附带的软件程序等不得设置妨碍设备正常工作的后门程序。涉及设备正常使用、维护的一切软件在设备竣工验收时也应一并交付项目发包人。

如承包人无法履行该约定，项目发包人有权解除合同并根据合同条款执行违约金扣罚。

承包人必须保证在设备使用寿命内，项目发包人无偿获得使用相应终端设备调阅数据采集、监控元器件数据的应用软件，特殊连接线缆以及连接方式方法。

如承包人无法履行该约定，项目发包人有权解除合同并根据合同条款执行违约金扣罚。
	
	
	

	6
	第五章 电气设备详细技术要求
★ 本节设备设计是在设备未招标情况下按照通用设备进行的，设备招标后，承包人应在适配现状厂区电气系统及土建环境的基础上要进行施工图设计及后续过程实施，并通过项目发包人、发包人、咨询单位的审查，不能改变原设计的目的。也不能因为设备配件的不同而增加任何费用。
	
	
	

	7
	6.1.7.专利及软件授权
（6）★除商用软件产品外，其他软件（包括但不限于PLC程序、上位组态程序、人机界面程序等为本工程二次开发的软件）均需提供程序源代码，且不得在程序中设置任何加密和使用（启动）次数限制措施，便于日后管理人员根据运行需要进行修改编辑。如涉及专利或商业机密确实无法提供程序源代码的软件，应在投标阶段偏离表中明确列出，并在投标时承诺提供无限制使用次数的使用（启动）授权。
	
	
	

	8
	6.3.4.1.基本要求

★本次自控改造需实现新老系统平滑互通，新增工艺数据完整接入厂区现有中控系统、智慧水务管理平台。投标人须充分利用现有系统接口条件，可采用原生协议适配或行业通用合规协议转换软硬件完成对接。施工全过程实施不停产改造，严控原有系统改动范围，仅允许开展新增点位、数据标签等新增配置工作；确需极小范围通讯参数调整的，承包人须完整报备调整方案与应急预案，竣工后恢复原有系统原始配置并承担全部系统稳定责任。
	
	
	

	9
	11.1.总体要求

★ 本项目为水质净化厂老旧电气及自控设备更新改造项目，承包人中标后应充分考虑场地实际情况、水质净化厂生产运行特性，并进行充分分析，做好充分应对措施，确保采购的各项设备（含尺寸、规格）及安装、调试运行符合本项目场地实际条件，并与厂区现状的运行设备及电气、自控系统无缝兼容，材质及性能适应本项目实际生产条件，设备稳定运行，性能稳定达标。
	
	
	

	10
	11.14.★相关权利约定

承包人必须保证在设备使用寿命内，项目发包人无偿获得最终版PLC控制源程序、触摸屏源程序等软件的知识产权，相关程序均不得设置密码（或免费向项目发包人提供密码）、随机附带的软件程序等不得设置妨碍设备正常工作的后门程序。涉及设备正常使用、维护的一切软件在设备竣工验收时也应一并交付项目发包人。

如承包人无法履行该约定，项目发包人有权解除合同并根据合同条款执行违约金扣罚。

承包人必须保证在设备使用寿命内，项目发包人无偿获得使用相应终端设备调阅数据采集、监控元器件数据的应用软件，特殊连接线缆以及连接方式方法。

如承包人无法履行该约定，项目发包人有权解除合同并根据合同条款执行违约金扣罚。
	
	
	

	11
	12.1.1.电气设备要求

5.★除本标书《工程量清单》外，凡图纸中所要求以及满足工程所必须的电气设备和材料均应在承包人的供货范围之内。承包人提供的设施必须是一个完整的系统，不仅应包括本材料表中的主要设备清单，还需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包人报价时均应该考虑在内。本“采购设备清单”不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，承包人应提供所有发包人未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应材料，承包人报价时均应该考虑在内。
	
	
	

	12
	13.1.7.专利及软件授权
(6) ★除商用软件产品外，其他软件（包括但不限于PLC程序、上位组态程序、人机界面程序等为本工程二次开发的软件）均需提供程序源代码，且不得在程序中设置任何加密和使用（启动）次数限制措施，便于日后管理人员根据运行需要进行修改编辑。如涉及专利或商业机密确实无法提供程序源代码的软件，应在投标阶段偏离表中明确列出，并在投标时承诺提供无限制使用次数的使用（启动）授权。
	
	
	

	13
	13.2.6.仪表认证

★水质分析仪表（包括但不限于在线COD分析仪、在线氨氮分析仪、在线总磷分析仪、在线总氮分析仪）须具备有效 CCEP 中国环保产品认证证书，并提供中国环境监测总站出具的同型号适用性检测合格报告，相关资料竣工验收时仍在有效期内；厂区工艺过程水质仪表可按技术规范提供计量检定 / 校准资料。
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	13.4.4.1.基本要求

★本次自控改造需实现新老系统平滑互通，新增工艺数据完整接入厂区现有中控系统、智慧水务管理平台。投标人须充分利用现有系统接口条件，可采用原生协议适配或行业通用合规协议转换软硬件完成对接。施工全过程实施不停产改造，严控原有系统改动范围，仅允许开展新增点位、数据标签等新增配置工作；确需极小范围通讯参数调整的，承包人须完整报备调整方案与应急预案，竣工后恢复原有系统原始配置并承担全部系统稳定责任。
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	13.4.7.上位监控SCADA组态软件技术要求
★所有软件必须为正版软件。
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	非带“★”条款
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投标人（盖单位章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日      期：
附件6
根据招标文件评分标准要求需提供的证明材料：

1投标人认为需要提供的其他证明材料。

第八章  否决性条款汇总

招标人应当在招标文件中将否决性条款集中载明，未集中载明的否决性投标条款，评标时不予认可。如招标文件澄清或修改的内容中增加、删除、修改否决性条款的，招标人应当集中载明调整后完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。

否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。否决性条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”、“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。

注：不得将文件顺序、明显的文字错误、表格填写信息增加或格式调整等内容等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

一、开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标

1.未成功递交投标文件的；

2.因投标人原因造成投标文件未解密的；

二、作无效投标的情形

1.投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的要求。

2.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3.不对评标委员会修正后的价格进行书面确认。

三、作不合格标处理的情形

/
四、其他否定投标文件效力情形

1.串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

